Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019г. № 118

с. Птичник

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Птичнинское сельское поселение» на 2020-2024 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Птичнинского сельского поселения администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2010-2024 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 14.11.2018 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Птичнинское сельское поселение» на 2019-2023 годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы **«**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020-2024 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения В.И. Тихомирова

Готовил: Н.В.Тимофеева

Приложение №1

к постановлению администрации

Птичнинского сельского поселения

от 15.11.2019 №118

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Птичнинское сельское поселение» на 2020-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Птичнинское сельское поселение» на 2020-2024 годы» |
| **Основание для разработки** | 1.  Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;  3. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  4. Устав МО «Птичнинское сельское». |
| **Наименование заказчика программы** | Администрация Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района, Еврейской автономной области |
| **Разработчик программы** | Администрация Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района, Еврейской автономной области |
| **Цели программы** | Повышение технического уровня и улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Птичнинского сельского поселения, а также создание благоприятных транспортных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования Птичнинского сельского поселения, создание благоприятных условий проживания граждан. |
| **Основные задачи программы** | Совершенствование и сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Птичнинского сельского поселения, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения. Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | С 01.01.2020 по 30.12.2024 |
| **Объемы и источники финансирования** | Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета муниципального образования «Птичнинское сельское поселение».   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | По источникам финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Средства бюджета поселения (руб.) | 942,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | | Средства бюджета района | - | - | - | - | - | | Средства бюджета области | - | - | - | - | - | | Федеральные средства | - | - | - | - | - | | Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Птичнинского сельского поселения на очередной финансовый год путем внесения изменения в Программу. | | | | | | |
| **Исполнитель программы** | Администрация Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –38,2 км  Довести транспортно- эксплуатационные показатели сети дорог общего пользования местного значения Птичнинского сельского поселения до нормативных требований. |

2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

В транспортной системе Птичнинского сельского поселения (далее сельское поселение) сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на повышение уровня жизни населения, эффективное использование трудовых, природных, производственных ресурсов. Между тем состояние дорожной сети в сельском поселении далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. Проблема бездорожья особенно обострилась в последнее время в связи с крайне не достаточным для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее развития финансированием. Дорожная сеть сельского поселения состоит из дорог общего пользования местного значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 38,208 км и включает в себя:

- поселенческие дороги с грунтовым покрытием – 29,7 км.

- поселенческие дороги с твердым покрытием- 8,5 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: содержание, ремонт, капитальный ремонт  автомобильной дороги.

Опорная сеть дорог находится в основном в удовлетворительном состоянии, однако отдельные участки требуют безотлагательного ремонта. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений не производится из-за отсутствия обслуживающей организации. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дорожной сети сельского поселения, чтобы обеспечить его ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения.

Характеристика автомобильных дорог сельского поселения типом покрытия представлена в таблице № 1

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения | | Идентификационный номер | Протяженность (км) | | Техническая категория | В том числе по дорожному покрытию | | |
| усовершенствованное (км) | переходное (км) | Грунтовое (км) |
| **с. Птичник** | | | | | | | | | |
| 1 | автомобильная дорога по ул. Новая | 99-205-845-ОП МП 01 | | 0,566 | | V | - | 0,566 |  |
| 2 | автомобильная дорога по ул. Октябрьская - 1 | 99-205-845-ОП МП 02 | | 0,936 | | V | - | 0,936 |  |
| 3 | автомобильная дорога по ул. Октябрьская - 2 | 99-205-845-ОП МП 03 | | 0,131 | | V |  |  | 0,131 |
| 4 | автомобильная дорога по ул. Октябрьская - 3 | 99-205-845-ОП МП 04 | | 0,161 | | V |  |  | 0,161 |
| 5 | автомобильная дорога по ул. Переселенческая | 99-205-845-ОП МП 05 | | 0,271 | | V |  | 0,271 |  |
| 6 | автомобильная дорога по ул. Школьная - 1 | 99-205-845-ОП МП 06 | | 0,122 | | V | - | - | 0,122 |
| 7 | автомобильная дорога по ул. Школьная - 2 | 99-205-845-ОП МП 07 | | 0,278 | | V |  | 0,278 |  |
| 8 | автомобильная дорога по ул. Пионерская - 1 | 99-205-845-ОП МП 08 | | 0,343 | | V | - | 0,343 |  |
| 9 | автомобильная дорога по ул. Пионерская - 2 | 99-205-845-ОП МП 09 | | 0,329 | | V |  | 0,329 |  |
| 10 | автомобильная дорога по ул. Пионерская - 3 | 99-205-845-ОП МП10 | | 0,168 | | V |  |  | 0,168 |
| 11 | автомобильная дорога по ул. Озерная | 99-205-845-ОП МП 11 | | 0,198 | | V | - | - | 0,198 |
| 12 | автомобильная дорога по ул. Молодежная | 99-205-845-ОП МП 12 | | 0,346 | | V | - | 0,346 |  |
| 13 | автомобильная дорога по ул. Зеленая - 1 | 99-205-845-ОП МП 13 | | 0,204 | | V | 0,204 | - |  |
| 14 | автомобильная дорога по ул. Зеленая - 2 | 99-205-845-ОП МП 14 | | 0,158 | | V |  |  | 0,158 |
| 15 | автомобильная дорога по ул. Зеленая - 3 | 99-205-845-ОП МП 15 | | 0,185 | | V |  |  | 0,185 |
| 16 | автомобильная дорога по ул. Старый Аэропорт - 1 | 99-205-845-ОП МП 16 | | 0,331 | | V | - | - | 0,331 |
| 17 | автомобильная дорога по ул. Старый Аэропорт - 2 | 99-205-845-ОП МП17 | | 0,381 | | V |  |  | 0,381 |
| 18 | автомобильная дорога по ул. Старый Аэропорт - 3 | 99-205-845-ОП МП18 | | 0,175 | | V |  |  | 0,175 |
| 19 | автомобильная дорога по ул. Приозерная | 99-205-845-ОП МП 19 | | 0,479 | | V | - | - | 0,479 |
| 20 | автомобильная дорога по ул. Лесхоз | 99-205-845ОП МП 20 | | 0,700 | | V | - | - | 0,700 |
| 21 | автомобильная дорога по ул. Рябиновая | 99-205-845ОП МП 21 | | 0,322 | | V | - | - | 0,322 |
| 22 | автомобильная дорога по ул. Большая - 1 | 99-205-845ОП МП 22 | | 0,968 | | V | - | - | 0,968 |
| 23 | автомобильная дорога по ул. Большая - 2 | 99-205-845ОП МП 23 | | 0,247 | | V |  |  | 0,247 |
| 24 | автомобильная дорога по ул. Большая - 3 | 99-205-845ОП МП 24 | | 0,165 | | V |  |  | 0,165 |
| 25 | автомобильная дорога по ул. Большая - 4 | 99-205-845ОП МП 25 | | 0,260 | | V |  |  | 0,260 |
| 26 | автомобильная дорога по ул. Проточная | 99-205-845ОП МП 26 | | 0,430 | | V | - | - | 0,430 |
| 27 | автомобильная дорога по ул. Солнечная | 99-205-845ОП МП 27 | | 0,280 | | V | - | - | 0,280 |
| 28 | автомобильная дорога по ул. Лунная | 99-205-845ОП МП 28 | | 0,212 | | V | - | - | 0,212 |
| 29 | автомобильная дорога по ул. Таежная | 99-205-845-ОП МП 29 | | 0,236 | | V | - | - | 0,236 |
| 30 | автомобильная дорога по ул. Столбовая | 99-205-845-ОП МП 30 | | 0,495 | | V | - | - | 0,495 |
| 31 | автомобильная дорога по ул. Столбовая 2 | 99-205-845-ОП МП31 | | 0,26 | | V |  |  | 0,26 |
| 32 | автомобильная дорога по ул. Столбовая 3 | 99-205-845-ОП МП32 | | 0,195 | | V |  |  | 0,195 |
| 33 | автомобильная дорога по ул. Веселая | 99-205-845-ОП МП 33 | | 0,505 | | V | - | - | 0,505 |
| 34 | автомобильная дорога по ул. Заозерная | 99-205-845-ОП МП 34 | | 0,200 | | V | - | - | 0,200 |
| 35 | автомобильная дорога по ул. Мирная | 99-205-845-ОП МП 35 | | 0,485 | | V | 0,485 | - | - |
| 36 | автомобильная дорога по ул. 40 лет Победы | 99-205-845-ОП МП 36 | | 0,302 | | V | - | 0,302 |  |
| 37 | автомобильная дорога по ул. Усадебная | 99-205-845-ОП МП 37 | | 0,329 | | V | - | - | 0,329 |
| 38 | автомобильная дорога по ул. Виноградная | 99-205-845-ОП МП 38 | | 0,95 | | V | - | - | 0,95 |
| 39 | автомобильная дорога по пер. Юбилейный | 99-205-845-ОП МП 39 | | 0,127 | | V | - | - | 0,127 |
| 40 | автомобильная дорога по пер. Весенний | 99-205-845-ОП МП 40 | | 0,271 | | V | - | - | 0,271 |
| 41 | автомобильная дорога по пер. Клубный | 99-205-845-ОП МП 41 | | 0,57 | | V | - | - | 0,57 |
| 42 | автомобильная дорога по пер. Таежный | 99-205-845-ОП МП 42 | | 0,307 | | V | - | - | 0,307 |
| 43 | автомобильная дорога по пер. Гаражный | 99-205-845-ОП МП 43 | | 0,198 | | V | - | - | 0,198 |
| 44 | автомобильная дорога по пер. Малый | 99-205-845-ОП МП 44 | | 0,140 | | V | - | - | 0,140 |
| 45 | автомобильная дорога от ветеринарной станции до ул. Кооперативная | 99-205-845-ОП МП 45 | | 0,261 | | V | - | - | 0,261 |
| 46 | автомобильная дорога по ул. Кооперативная | 99-205-845-ОП МП 46 | | 0,500 | | V | 0,500 | - |  |
| 47 | автомобильная дорога от ул. Октябрьская до в/части | 99-205-845-ОП МП 47 | | 0,473 | | V | - | - | 0,473 |
| 48 | автомобильная дорога по ул. Олимпийская -1 | 99-205-845-ОП МП 48 | | 0,172 | | V | - | - | 0,172 |
| 49 | автомобильная дорога по ул. Олимпийская -2 | 99-205-845-ОП МП 49 | | 0,172 | | V |  |  | 0,172 |
| 50 | автомобильная дорога по ул. Советская | 99-205-845-ОП МП 50 | | 0,218 | | V | - | - | 0,218 |
| 51 | автомобильная дорога по ул. Дальняя | 99-205-845-ОП МП 51 | | 0,235 | | V | - | - | 0,235 |
| **Всего: по с. Птичник** | | | | **16,947** | |  | **1,189** | **3,371** | **12,387** |
| **с. Кирга** | | | | | | | | | |
| 1 | автомобильная дорога по ул. Вокзальная | | 99-205-845-ОП МП 52 | 1,390 | | V | - | 1,390 |  |
| 2 | автомобильная дорога по ул. Центральная | | 99-205-845-ОП МП 53 | 1,184 | | V | 1,184 | - |  |
| 3 | автомобильная дорога по пер. Западный | | 99-205-845-ОП МП 54 | 0,241 | | V | - | - | 0,241 |
| 4 | автомобильная дорога по ул. Подгорная - 1 | | 99-205-845-ОП МП 55 | 0,433 | | V | - | - | 0,433 |
| 5 | автомобильная дорога по ул. Подгорная - 2 | | 99-205-845-ОП МП 56 | 0,663 | | V |  |  | 0,663 |
| 6 | автомобильная дорога по ул. Лесная | | 99-205-845-ОП МП 57 | 0,230 | | V | - | - | 0,230 |
| 7 | автомобильная дорога по ул. Горная | | 99- 205-845-ОП МП 58 | 0,648 | | V | - | - | 0,648 |
| 8 | автомобильная дорога по ул. Торфяная | | 99- 205-845-ОП МП 59 | 0,472 | | V | - | - | 0,472 |
| 9 | автомобильная дорога по ул. Гаражная | | 99-205-845-ОП МП 60 | 0,604 | | V | - | - | 0,604 |
| 10 | автомобильная дорога по ул. Восточная | | 99-205-845-ОП МП 61 | 0,494 | | V | - | - | 0,494 |
| 11 | автомобильная дорога по ул. Луговая | | 99-205-845-ОП МП 62 | 0,135 | | V | - | - | 0,135 |
| 12 | автомобильная дорога по ул. Горная подъезд к кладбищу | | 99-205-845-ОП МП 63 | 0,232 | | V | - | - | 0,232 |
| **Всего: по с. Кирга** | | | | **6,726** | |  | **1,184** | **1,390** | **4,152** |
| **с. Раздольное** | | | | | | | | | |
| 1 | автомобильная дорога по ул. Белая Береза | | 99-205-845-ОП МП 64 | 0,512 | V | | - | - | 0,512 |
| 2 | автомобильная дорога по ул. Сиреневая | | 99-205-845-ОП МП 65 | 0,445 | V | | - | - | 0,445 |
| 3 | автомобильная дорога по ул. Сахалинская - 1 | | 99-205-845-ОП МП 66 | 0,446 | V | | - | - | 0,446 |
| 4 | автомобильная дорога по ул. Сахалинская - 2 | | 99-205-845-ОП МП 67 | 0, 177 |  | |  |  | 0, 177 |
| 5 | автомобильная дорога по ул. Набережная | | 99-205-845-ОП МП 68 | 1,18 | V | | - | - | 1,18 |
| 6 | автомобильная дорога по ул. Трансформаторная | | 99-205-845-ОП МП 69 | 1,015 | V | | - | - | 1,015 |
| 7 | автомобильная дорога по ул. Зеленая | | 99- 205-845-ОП МП 70 | 0,122 | V | | - | - | 0,122 |
| 8 | автомобильная дорога по ул. Тихонькая - 1 | | 99- 205-845-ОП МП 71 | 0,379 | V | | - | - | 0,379 |
| 9 | автомобильная дорога по ул. Тихонькая - 2 | | 99- 205-845-ОП МП 72 | 0,182 | V | |  |  | 0,182 |
| 10 | автомобильная дорога по ул. Цветочная | | 99-205-845-ОП МП 73 | 0,625 | V | | - | - | 0,625 |
| 11 | автомобильная дорога по ул. Садовая - 1 | | 99-205-845-ОП МП 74 | 0,641 | V | | - | - | 0,641 |
| 12 | автомобильная дорога по ул. Садовая - 2 | | 99- 205-845-ОП МП 75 | 0,311 | V | |  |  | 0,311 |
| 13 | автомобильная дорога по ул. Речная | | 99-205-845-ОП МП 76 | 0,800 | V | | - | - | 0,800 |
| 14 | автомобильная дорога по ул. Техническая | | 99-205-845-ОП МП 77 | 0,350 | V | | - | - | 0,350 |
| 15 | автомобильная дорога по ул. Заводская | | 99-205-845-ОП МП 78 | 0,388 | V | | - | - | 0,388 |
| 16 | автомобильная дорога по ул. Комбайностроителей | | 99-205-845-ОП МП 79 | 0,261 | V | | - | - | 0,261 |
| 17 | автомобильная дорога по ул. Озерная | | 99-205-845-ОП МП 80 | 0,446 | V | | - | - | 0,446 |
| 18 | автомобильная дорога по ул. Тихая | | 99-205-845-ОП МП 81 | 0,278 | V | | - | - | 0,278 |
| 19 | автомобильная дорога по ул. Крутая - 1 | | 99-205-845-ОП МП 82 | 0,137 | V | | - | - | 0,137 |
| 20 | автомобильная дорога по ул. Крутая - 2 | | 99- 205-845-ОП МП 83 | 0,273 | V | |  |  | 0,273 |
| 21 | автомобильная дорога по ул. Приозерная | | 99-205-845-ОП МП 84 | 0,220 | V | | - | - | 0,220 |
| 22 | автомобильная дорога по ул. Вишневая | | 99-205-845-ОП МП 85 | 0,225 | V | | - | - | 0225 |
| 23 | автомобильная дорога по ул. Майская | | 99-205-845-ОП МП 86 | 264 | V | | - | - | 264 |
| 24 | автомобильная дорога по ул. Энергостроителей | | 99-205-845-ОП МП 87 | 0,282 | V | | - | - | 0,282 |
| 25 | автомобильная дорога по ул. Кирпичная | | 99-205-845-ОП МП 88 | 0,386 | V | | - | - | 0,386 |
| 26 | автомобильная дорога по ул. Обводная | | 99- 205-845-ОП МП 89 | 0,425 | V | |  | - | 0,425 |
| 27 | автомобильная дорога по ул. Угольная | | 99-205-845-ОП МП 90 | 0,177 | V | | - | - | 0,177 |
| 28 | автомобильная дорога по ул. Светлая | | 99-205-845-ОП МП 91 | 0,258 | V | | - | - | 0,258 |
| 29 | автомобильная дорога по ул. Нерюнгрийская | | 99-205-845-ОП МП 92 | 0,176 | V | | - | - | 0,176 |
| 30 | автомобильная дорога по ул. Шоссейная - 1 | | 99-205-845-ОП МП 93 | 0,162 | V | | - | - | 0,162 |
| 31 | автомобильная дорога по ул. Шоссейная - 2 | | 99- 205-845-ОП МП 94 | 0,85 | V | |  |  | 0,85 |
| 32 | автомобильная дорога по ул. на турбазу | | 99-205-845-ОП МП 95 | 0,640 | V | | - | 0,640 |  |
| 33 | автомобильная дорога по  ул. Центральная -1 | | 99-205-845-ОП МП 96 | 0,792 | V | | - |  | 0,792 |
| 34 | автомобильная дорога по  ул. Центральная - 2 | | 99- 205-845-ОП МП 97 | 0,708 | V | |  | 0,708 |  |
| **Всего: по с. Раздольное** | | | | **14,533** |  | |  | **1,348** | **13,185** |
| **Итого автомобильных дорог: 97** | | | | **38,206** |  | | **2,373** | **6,109** | **29,724** |

Значительная часть автомобильных дорог сельского поселения имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления. Для дальнейшей эксплуатации дорог, а также комфортной среды обитания  населения, дороги  с грунтовым покрытием требуют капитального ремонта.

Исходя - из большой значимости ее решения в приемлемые сроки разработана программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района, Еврейской автономной области» (далее – Программа), охватывающая 2020- 2024 годы.

Основными направлениями работ при разработке программы были:

-анализ современного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожного хозяйства;

- определение объемов работ и потребности в ресурсах для реализации программы;

- разработка рекомендаций по совершенствованию дорожного хозяйства сельского поселения.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ, И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Цели и задачи программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Совершенствование и сохранность существующей сети автомобильных дорог, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

3. Повышение комфортных условий проживания граждан;

Обоснование необходимости решения поставленных задач заключается в следующем:

1. Решение задачи совершенствования и сохранности существующей сети автомобильных дорог, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения позволит сохранить целостность дорожной системы сельского поселения, что является базовыми условиями ее существования и устойчивого развития

2. Решение задачи улучшения транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог позволит улучшить состояние улиц сельского поселения, что в свою очередь будет способствовать улучшению общего жизненного уровня населения сельского поселения.

3.2. Этапы и сроки реализации Программы

Сроки реализации с 01.01.2020 по 30.12.2024.

 Реализация мероприятий Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения.

4. Система программных мероприятий

Таблица №3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Затраты всего т.руб. | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| Совершенствование и сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения | | | | |
| 1. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования сел Кирга, Птичник,Раздольное | 942,9 | 2020 год | Протяженность автомобильных дорог- 38,2км. |
| 2. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования с. Птичник | 1013,9 | 2021 год | Протяженность автомобильных дорог- 20,38 км. |
| 3. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользовании с. Раздольное | 1013,9 | 2022 год | Протяженность автомобильных дорог- 20,4км |
| 4. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользовании с. Кирга | 1013,9 | 2023 год | Протяженность автомобильных дорог- 10 км |
| 5. | Обеспечение эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользовании с. Раздольное | 1013,9 | 2024 год | Протяженность автомобильных дорог- 20,4км |

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2020 по 2024 годы.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета сельского поселения. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения программы.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Структура финансирования Программы

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты | | | | | |
| Всего  ( т.руб) | В том числе по годам | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Бюджет сельского поселения | 4998,5 | 942,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 |
| Федеральный бюджет (на условиях со финансирования) | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 4998,5 | 942,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 |

Заказчиком программы является М О «Птичнинское сельское поселение».

6. Механизм реализации программы

Условия реализации мероприятий Программы организуются путем размещением муниципальных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством, заключение в установленном законодательством порядке муниципальных контрактов и осуществление контроля над их исполнением, в целях реализации Программы.

7. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы будет способствовать повышению жизненного уровня населения Птичнинского сельского поселения. В результате реализации программы будет обеспечено повышение технического уровня автомобильных дорог местного значения протяженностью 38,2 км.

В результате реализации программы в сельском поселении будет:

1. Произведен ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью 38,2 км.

2. Увеличен объем работ по содержанию автомобильных дорог местного значения.

8. Ожидаемые результаты реализации программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

1. Увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации дорожной сети;
2. Снижение износа дорожного покрытия;
3. Экономию на содержание и обслуживание дорог общего пользования местного значения;
4. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения составит 38,2 км.

9. Система организации управления и контроля за исполнением программы.

Общее управление Программой,  осуществляет администрация Птичнинского сельского поселения, которая осуществляет руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых документов.

Администрация Птичнинского сельского поселения Биробиджанского района:

- ежегодно формирует план практических мероприятий реализации Программы по достижению значений целевых показателей;

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации мероприятий Программы;

-организует проведение мониторинга хода реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования «Птичнинское сельское поселение».

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- администрацией Птичнинского сельского поселения;

- организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для **реализации  мероприятий программно-целевым методом.**

Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет глава Птичнинского сельского поселения путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

Приложение №2

к постановлению администрации

Птичнинского сельского поселения

от 14.11.2019 № 118

**План мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | План | Ожидаемый эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 642 | 713 | 713 | 713 | 713 | 3494 | Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, надежность и безопасность, изменение параметров дорог |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения | 300,9 | 300,9 | 300,9 | 300,9 | 300,9 | 1504,5 | Максимальное поддержание автодорог на уровне соответствующем категории дороги, сохранение протяженности дорог, соответствие нормативным требованиям автодорог. |
|  | Итого: | 942,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 4998,5 |  |
|  | За счет средств местного бюджета | 942,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 1013,9 | 4998,5 |  |
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | За счет средств областного бюджета (субсидии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |