Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2014											  №  69

с. Птичник

Об утверждении перечня мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014/2015 годов

В целях организованного проведения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014/2015 годов администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014/2015 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Межмуниципальном» информационном бюллетене» Биробиджанского муниципального района.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации

сельского поселения				                                Л.Ю. Масловская

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения

от 19.06.2014 № 69

Перечень мероприятий по  подготовке

объектов коммунального хозяйства муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» к работе в отопительный период 2014/2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Адрес местонахождения объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка на объектах и трассах | Котельная «Мирная», с. Птичник, ул. Мирная, 10 «б» | Июнь-июль |
|  |  | Теплотрасса от котельной «Мирная» | Июнь-июль |
|  |  | Котельная «Гаражная», с. Птичник, пер. Гаражный,8 | Август |
|  |  | Теплотрасса от котельной «Гаражная» | Август |
|  |  | Котельная «БДРСУ», г. Биробиджан, ул. Советская, 125 «б» | Июль |
|  |  | Теплотрасса от котельной «БДРСУ» | Июль |
|  |  | Котельная «Кирга», с. Кирга, ул. Центральная, 13 «а» | Июнь |
|  |  | Теплотрасса от котельной «Кирга» | Июнь |
| 2. | Проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка внутридомовых сетей | ул. Мирная, 1 | 10.06.2014-15.06.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 2 | 20.06.2014-25.06.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 3 | 26.06.2014-30.06.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 4 | 01.07.2014-05.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 5 | 06.07.2014-10.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 6 | 11.07.2014-15.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 7 | 16.07.2014-20.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 8 | 21.07.2014-25.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 9 | 26.07.2014-29.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 10 | 22.05.2014-25.05.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 11 «а» | 30.07.2014-05.08.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 13 | 06.08.2014-10.08.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 15 | 11.08.2014-15.08.2014 |
|  |  | пер. Гаражный, 4 | 01.06.2014-03.06.2014 |
|  |  | ул. Советская, 92 | 16.08.2014-18.08.2014 |
|  |  | ул. Советская, 94 | 20.08.2014-26.08.2014 |
|  |  | ул. Советская, 100 | 27.08.2014-29.08.2014 |

|  |  | ул. 40 лет Победы,1 | 15.05.2014-22.05.2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ул. 40 лет Победы, 2 | 25.05.2014-27.05.2014 |
| 3. | Ремонт системы отопления в подвале | ул. Мирная, 11 «а» | 01.06.2014-31.06.2014 |
| 4. | Ремонт торцевой стены | ул. Мирная, 15 | 01.06.2014-31.06.2014 |
| 5. | Установка общедомовых приборов учета | ул. Мирная, 1 | 01.07.2014-31.07.2014 |
|  |  | ул. Мирная, 2 |  |
|  |  | ул. Мирная, 11 «а» |  |
|  |  | ул. Мирная, 13 |  |
|  |  | ул. Советская, 92 |  |
|  |  | ул. Советская, 94 |  |
| 6. | Ремонт системы отопления | ул. Мирная, 9 | 01.07.2014-31.08.2014 |
|  |  | ул. Советская, 94 |  |
| 7. | Реконструкция котельной «Гаражная» | пер. Гаражный, 8 | 25.06.2014-15.09.2014 |
| 8. | Выполнение работ по бурению резервной скважины, модернизация системы водоподготовки | ул. Новая, 2 «б» | 01.07.2014-25.09.2014 |