Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017										           № 146

с. Птичник

О внесении измениий в постановление администрации от 01.12.2016 №249 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области  на 2016 - 2020 годы»

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава сельского поселения администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области  на 2016 - 2020 годы» следующие изменнения и дополнения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области  на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2016 - 2020 годы». |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Устав сельского поселения. |
| Заказчик Программы: | Администрация МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Разработчик Программы: | Администрация МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области |
| Цель и задачи Программы: | - обустройство и восстановление уличного освещения дорог; - снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; - снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение - улучшение качества освещения улиц; - улучшение условий и комфортности проживания граждан; - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - создание эстетичного вида наружного освещения МО «Птичнинское сельское поселение»; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства МО «Птичнинское сельское поселение; |
| Сроки реализации Программы: | с 01.01.2016 г по 31.11.2020 г. |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (далее – администрация поселения) и иные организации, учреждения (по согласованию) |
| Объёмы и источники финансирования | Средства местного бюджета 4449,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 664,9 тыс.руб.; 2017 год – 755,0 тыс. руб.; 2018 год – 1050,0 тыс. руб.; 2019 год – 1000,0 тыс. руб.; 2020 год – 1000,0 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Реализация намеченных программных мероприятий позволит: - улучшить состояние уличного освещения МО «Птичнинское сельское поселение»; - снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; - создание благоприятных условий проживания населения на территории МО «Птичнинское сельское поселение»; - повысить безопасность дорожного движения |

# 1.2. Мероприятия по реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области  на 2016 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

# «Мероприятия по реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области  на 2016 – 2020 годы»

| # № п/п | # Наименование # мероприятия | # Исполнитель | # Сроки # исполнения | # Источ # ник | # Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # всего | # 2016 | # 2017 | # 2018 | # 2019 | # 2020 |
| # 1. | Установка прибора учета и светодиодных светильников на уличное освещение по ул. Новая, с. Птичник | Администрация сельского поселения | март 2018 | Местный бюджет | 180,5 | 80,5 | - | 100,0 | # - | # - |
| # 2. | Установка светодиодных светильников и приборов учета на уличное освещение по ул. Горная, Подгорная, с. Кирга | Администрация сельского поселения | июнь 2017 | Местный бюджет | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - |
| # 3. | Установка светодиодных светильников и приборов учета на уличное освещение по ул. Столбовая, Лунная | Администрация сельского поселения | 3-ий квартал 2017 | Местный бюджет | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |
| # 4. | Оплата за уличное освещение по Птичнинскому сельскому поселению | Администрация сельского поселения | в течении года | Местный бюджет | 3240,5 | 350,5 | 400,0 | 745,0 | 885,0 | 860,0 |
| # 5. | Аренда столбов линии электропередач | Администрация сельского поселения | в течении года | Местный бюджет | 250,5 | 90,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| # 6. | Ремонт уличного освещения (замена светильников) | Администрация сельского поселения | в течении года | Местный бюджет | 598,4 | 123,4 | 155,0 | 155,0 | 65,0 | 100,0 |
| # 7. | Подготовка документов для подключения уличного освещения | Администрация сельского поселения | в течении года | Местный бюджет | 50,00 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Итого по Программе: |  |  |  |  | 4449,9 | 644,9 | 755,0 | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 |

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения                                                                        Е.К. Штанько

Готовил: зам. главы администрации                 Л.Ю. Масловская