- Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение»

- Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                                                                                                     №  04

с.Птичник

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

В целях улучшения уровня благоустроенности  территории поселения, руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Птичнинского сельского  поселения, Правилами  благоустройства и содержания территорий населенных пунктов муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» администрация  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области» и разместить в сети «Интернет» на странице Птичнинского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением     настоящего   постановления возложить на заместителя главы   администрации  Птичнинского   сельского поселения Масловскую Ларису Юрьевну.
         4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Птичнинского

сельского поселения                                                                   Е. К. Штанько

Готовил:

ведущий специалист 3 разряда

специалист в сфере закупок

администрации сельского поселения				                                 Н.В. Тимофеева

Приложение

к постановлению администрации Птичнинского  сельского поселения

от 16.01.2018 № 04.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

С.Птичник

2018 год

I. Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории села  Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Птичнинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | дворовые территории села Птичник |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории села Птичник Биробиджанского муниципального района ЕАО |
| Задачи муниципальной программы | - 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; |
| Основные мероприятия программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий в 2018 году; 2. Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн - проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году; 3. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году; 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2018 году; |
| Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1338,9 тыс. руб., в том числе по годам: Из бюджета сельского поселения бюджетные ассигнования составят _133,9 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год-133,9 тыс.руб Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит ___-__тыс. руб., в том числе по годам: Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1205 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Осуществить благоустройство 1 территорий общего пользования, в том числе по годам реализации: - 2018 год- придомовая территория многоквартирного дома по адресу: с.Птичник ул.40 лет Победы, дом 1. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства и озеленения территории относится к вопросам местного значения Птичнинского сельского поселения.

В целях создания благоприятных условий жизни для жителей села Птичник Птичнинского  сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области – (далее - с. Птичник) в своей деятельности стремится к созданию современного облика центра через повышение уровня его благоустройства.

Проблемы благоустройства в с.Птичник требуют ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Понятие «благоустройство территории» включает в себя целый комплекс работ по бесперебойному освещению, содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения, озеленению территории, уборке территории от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, а также прочие мероприятия. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих комфортной жизнедеятельности населения села Птичник.

Для нормального функционирования поселка большое значение имеет  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, утрачен внешний облик газонов.

Кроме дворовых территорий в селе Птичник комплексного подхода требуют и наиболее посещаемые территории общего пользования, такие как игровые и спортивные площадки, стела.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемый территорий общего пользования необходим программно- целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселка  невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам благоустройства, санитарного состояния территории села, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

2. Приоритеты политики благоустройства, основные цели и задачи Программы

Основным приоритетом в области благоустройства в селе Птичник является обеспечение комфортных условий проживания населения и создание эстетической привлекательности поселка, как административного центра.

Основной целью Программы является  повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также  наиболее посещаемых территорий общего пользования поселка.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- - повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования села Птичник;

- - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в селе Птичник;

- - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования села Птичник, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации и сведения о показателях (индикаторах) Программы

Одной из основных целей благоустройства территорий проживания, является достижение красоты поселка, которая включает в себя: уровень жизненных удобств для человека, высокое качество сооружений, их надёжность в эксплуатации, гармоничное взаимопроникновение застройки и природной среды.

Современный человек на уровне подсознания стремится к эстетичности своего существования. Благоустройство территории проживания позволяет комфортно чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение и общее самочувствие. Таким образом, благоустройство – является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка.

Социально-экономическая эффективность данной Программы выражена в улучшении качества проживания населения, повышении привлекательности поселка. Реализация Программы будет способствовать развитию сферы бюджетных услуг в области благоустройства поселка.

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

Оценка эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за 2018 год на основании достижения показателей (индикаторов) приведенным в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Основные мероприятия Программы

В ходе реализации данной Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в селе Птичник.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Еврейской автономной области по реализации муниципальных программ формирование современной городской среды и включает в себя:

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 Программы.

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения с учетом НДС (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость установки скамьи и одной урны | 1 скамья и1 урны | 21,225 |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 87,44 |
| 3. | Установка асфальтобетонного покрытия дворового проезда | 1кв.м | 1,252 |

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока;

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий.

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии Порядком сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территориисела Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2018 год и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» на 2018 год, утвержденном постановлением администрации Птичнинского сельского поселения № 95 от 08.08.2017 года. Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» либо для финансирования в 2018 году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Еврейской автономной области по реализации муниципальных программ формирование современной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее двух процентов при трудовом участии и не менее одного процента при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия  граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы всего составят _1,338 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 1,338млн. рублей.  Объем средств, подлежащих направлению, в разрезе видов использования будет уточнен в соответствии с нормативным правовым актом правительства Еврейской автономной области.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям Программы приведены в Приложении № 6 к настоящей Программе.13

6. Механизм реализации Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территориисела Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2018 год и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» на 2018 год, утвержденном постановлением администрации Птичнинского сельского поселения № 95 от 08.08.2017 года,;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории села Птичник, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территориисела Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2018 год и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» на 2018 год, утвержденном постановлением администрации Птичнинского сельского поселения № 95 от 08.08.2017 года,;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования села Птичник, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территориисела Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах», наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2018 год и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» на 2018 год, утвержденном постановлением администрации Птичнинского сельского поселения № 95 от 08.08.2017 года,;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» согласно приложению № 8 к настоящей Программе.

План реализации Программы приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация Птичнинского сельского поселения. Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации городского поселения, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы; - с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. Администрация Птичнинского сельского поселения в ходе выполнения Программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Администрация Птичнинского  сельского поселения в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета поселения на исполнение плана мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом поселения, утвержденным Собранием депутатов сельского поселения, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории с. Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству

Адресный перечень дворовых территорий  сформирован в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории села Птичник в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 2018-2022 годах» на 2018 год, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области ,и представлен дворовой территорией МКД по адресу:село Птичник улица 40 лет Победы дом 1.

|  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- |

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

Система основных мероприятий Программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание | Основные направления | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в селе Птичник |  | 2018 | 2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в селе Птичник |  | Количество благоустроенных дворовых территорий Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году |

|  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2022 года

| Наименование | Ответственный исполнитель |  | Источник финансирования |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов села Птичник |  |  | Всего, в том числе: |  | 1338,9 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 138,9 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 1205 |  |
| Всего по Программе: |  |  | Всего, в том числе: |  | 1338,9 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 138,9 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | - |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 1205 |  |
|  |  |  | Привлеченные средства: |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории
села Птичник, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. От имени Администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу уполномочен ответственный специалист администрации Птичнинского сельского поселения.

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории села Птичник, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Птичнинского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории села Птичник осуществляется ответственным специалистом в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в проект муниципальной программы.

2.3. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных правительством Еврейской автономной областью и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, ответственный специалист уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн - проекта.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом архитектуры в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, ответственный специалист должен завершить в срок до 01.02.2018 г.

3.6. Утвержденные дизайн - проекты, ответственный специалист в течение 2 (двух) рабочих дней передаёт для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории.

3.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включённых в муниципальную программу.

|  |  | Приложение № 5 |
| --- | --- | --- |

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в 2018-2022  годах»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий села Птичник Птичнинского  сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Организация финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 1-го процента от стоимости мероприятий, в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2018 году ____ субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Еврейской автономной области по реализации муниципальных программ формирование современной городской среды (далее – Правила).

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 2-х процентов от стоимости мероприятий, в соответствии с Правилами.

2.2.1. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц могут быть представлены отчёт подрядной организации о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчёт Совета многоквартирного дома, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом о трудовом участии граждан. К отчёту необходимо представить фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуется размещать указанные фото и видеоматериалы в средствах массовой информации, в социальных сетях и в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Организация аккумулирования и контроля расходования средств заинтересованных лиц

3.1. Муниципальной программой предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц подлежат аккумулированию уполномоченным органом для последующего перечисления на лицевой счет администратора доходов бюджета Птичнинского  сельского поселения в органах казначейства.

3.2. Администрацией Птичнинского  сельского поселения в качестве уполномоченного органа для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, назначены управляющие организации (компании), товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья, официальные представители  непосредственного способа управления (далее – уполномоченная организация).

3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории и для зачисления аккумулированных средств заинтересованных лиц, администрация  сельского поселения заключает соглашение с уполномоченной организацией, в котором определяются порядок и сумма перечисления средств.

3.4. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом стоимости работ по благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующих видов работ из дополнительного перечня.

3.5. Объем денежных средств, определённый сметным расчётом, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня.

3.6. Уполномоченная организация в соответствии с возложенными на неё полномочиями:

3.6.1. Открывает счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц в российских кредитных организациях. Основанием для открытия счета для аккумулирования средств заинтересованных лиц, является решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым определяются порядок и сумма денежных средств, подлежащая перечислению заинтересованными лицами на выполнение работ предусмотренных дополнительным перечнем.

3.6.2. Обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по дополнительному перечню.

3.6.3. Обеспечивает ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным, направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по дополнительному перечню, в адрес администрации Птичнинского  сельского поселения.

3.6.4. Перечисляет поступившие от заинтересованных лиц денежные средства в бюджет Птичнинского  сельского поселения по реквизитам.

3.6.5. Осуществляет перечисление денежных средств до начала работ по благоустройству дворовой территории.

3.7. Администрация Птичнинского  сельского поселения обеспечивает учет поступающих от уполномоченных организаций денежных средств в разрезе  многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Администрация Птичнинского  сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.9. Администрация Птичнинского  сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от уполномоченных организаций денежных средствах, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии, сформированной из представителей органа местного самоуправления, политических партий и иных лиц (далее - общественная комиссия).

3.10. Общественная комиссия, осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование дополнительного перечня работ, включенных в дизайн- проект благоустройства дворовой территории.

3.11. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Птичнинского  сельского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией.

3.12. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Птичнинского  сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4. Условия возврата аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам

4. Администрация Птичнинского  сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 29 декабря 2018 года при условии:

а) экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

б) экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

в) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

г) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

д) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

е) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.