Муниципальное образование «Птичнинское сельское поселение»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 .03.2017 № 44

с. Птичник

О проведении месячника весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории Птичнинского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях улучшения очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий от грязи и мусора, наведения санитарного порядка на территории Птичнинского сельского поселения администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период 31 марта по 30 апреля 2017 года провести месячник по санитарной очистке, благоустройства и озеленения на территории Птичнинского сельского поселения.

Субботник провести 15 апреля 2017 года.

1. Утвердить прилагаемые:

- состав комиссии по подведению итогов месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории Птичнинского сельского поселения;

 - план мероприятий по проведению месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории Птичнинского сельского поселения.

3. Комиссии подвести итоги месячника санитарной очистки до 06 мая 2017 года.

4. Специалисту по орг.вопросам с.Кирга, с.Раздольное администрации сельского поселения Селезерцевой Г.Б. и рабочему по благоустройству территории Птичнинского сельского поселения Турковой Н.Л. информировать:

- население Птичнинского сельского поселения о проведении и итогах месячника санитарной очистки и субботника через средства массовой информации;

- об исполнении настоящего постановления до 06 мая 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Масловскую Л.Ю.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене Птичнинского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области».

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

сельского поселения Л.Ю. Масловская

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации сельского поселения

от 22.03.2017 № 44

СОСТАВ

комиссии по подведению итогов месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории Птичнинского сельского поселения

Председатель комиссии:

Штанько глава МО «Птичнинское сельское

Елена Константиновна поселение»

Члены комиссии:

Масловская заместитель главы администрации

Лариса Юрьевна сельского поселения

Палачева старший специалист 1 разряда по

Валентина Филипповна вопросам сельского хозяйства, земельным вопросам;

Духовников мастер по впросам ЖКХ;

Анатолий Анатольевич

Туркова Наталья рабочий по благоустройству

Леонидовна администрации сельского поселения;

\

Селезерцева специалист по орг. вопросам

Галина Борисовна с населением с. Раздольное, с. Кирга

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации сельского поселения

от 22.03.2017 № 44

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению месячника санитарной очистки,

благоустройства и озеленения на территории Птичнинского сельского поселения

с. Птичник

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий и виды работ | Адрес месторасположения объекта благоустройства | Исполнитель(обеспечение материалами и техникой) | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | - Благоустройство и санитарная очистка прилегающей территории;- вывоз мусора;-побелка деревьев-скашивание травы на прилегающей территории; | Многоквартирные дома |  ООО « УК Единый заказчик» | Постоянно  | Абакумец А.В. (по согласованию) |
| 2 | - Благоустройство и санитарная очистка прилегающей территории;-побелка деревьев-скашивание травы на прилегающей территории; | Советская, 100 а | Бобровский А.Г. | Постоянно | Бобровский А.Г.(по согласованию) |
| 3 | - Санитарная очистка прилегающей территории;-очистка участков наморожения нечистот, неорганизованных свалок;  | Частный сектор | Жильцы домов | Постоянно  | Администрация с/п |
| 4 | -Благоустройство и санитарная очистка территории | Контейнерные площадки |  ООО « УК Единый заказчик» | Постоянно  | Абакумец А.В. (по согласованию) |
| 5 | - Благоустройство и санитарная очистка прилегающих территорий;-побелка деревьев;-скашивание травы на прилегающей территории; | Советская, 112, 114 | ИП Шапиро Ю.М.ЧП КузнецовЧП Гершунов | Постоянно  | Шапиро Ю.М.Кузнецов А.Н.Гершунов А.Д. (по согласованию) |
| 6 | - Санитарная очистка прилегающей территории от мусора;-побелка деревьев;-скашивание травы на прилегающей территории; | Советская, 139Советская, 139 | ООО ПМК«Биробиджанводстрой» ИП Наумкина О.Б. | Постоянно  | Синягин С.А.(по согласованию) Наумкина О.Б. (по согласованию) |
| 7 | - Санитарная очистка территории, прилегающей к д/саду;-побелка деревьев;-скашивание травы на территории д/сада и прилегающей территории; | Мирная, 12 | Работники д/сада |  Постоянно  | Щербакова В.А.(по согласованию) |
| 8 | - Санитарная очистка территории, прилегающей к магазину:-побелка деревьев | Мирная, 6 Мирная, 8 | ИП Рачева М.Н. ИП Рябова Н.Г. | Постоянно  | Рачева М.Н. (по согласованию) Рябова Н.Г. (по согласованию) |
| 9 | - Санитарная очистка территории, прилегающей к магазину;- установка урны; | Центральная, 7 | ИП Пастухов А.В. «БУМ-6» ООО «Звезда» Коломейцев Н.А. | Постоянно  | Пастухов А.В.Коломейцев Н.А. |
| 10 | - Санитарная очистка территории, прилегающей к школе; | Центральная, 2 | МОУ СОШ с. Птичник | Постоянно  |  Захарова О.В. (по согласованию) |
| 11 | - Санитарная очистка территории, прилегающей к ФАП, ДК-побелка деревьев;-скашивание травы на прилегающей территории; | Переселенческая 8а, 8б | ФАП, ДК | Постоянно  | Белоусова Л.В. (по согласованию) Аверина Е.А. (по согласованию) |
| 11 | - Санитарная очистка прилегающей территории  | Лесхоз 7 | ФГУ Биробиджанский лесхоз  | Постоянно  | Шаталов В.Ф. (по согласованию) |
| 12 | - Санитарная очистка на прилегающей территории-скашивание травы на прилегающей территории; | Центральная,19Магазин «Гера» | ЧП Смиянов | Постоянно  | Смиянов Н.А. (по согласованию) |
| 13 | - Благоустройство и санитарная очистка на прилегающей территории:-побелка деревьев;-скашивание травы на прилегающей территории; | Советская, 125 б Мирная, 10 бГаражный, 8Новая, 2А | ОГПУ «Облэнергоремонт» | Постоянно  |  Солтус С.В. (по согласованию) |
| 18 | - Санитарная очистка прилегающей территории | 40 лет Победы,1 | ЧП ТитовООО «Апрель» | Постоянно  | Титов М.С. Буслов В.В. (по согласованию) |
| 23 | -Приобретение саженцев, деревьев и цветов;Выпиловка деревьев | На территории с.Птичник | Администрация с/п | Апрель - Май | Администрация с/п |

с. Кирга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расположение объекта благоустройства | Исполнитель | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | - Санитарная очистка территория администрации и прилегающий сквер (район автобусной остановки) | Администрация | Постоянно  | Селезерцева Г.Б |
| 2 | -Санитарная очистка прилегающей территории - сквер (территория бывшего детского сада) | ДК | Постоянно  | Юркова В.Г. |
| 3 | - Санитарная очистка на прилегающей территории - сквер | Библиотека | Постоянно  | Зайкова Е.В. |
| 4 | Санитарная очистка прилегающей территории | ФАП | Постоянно  | администраторы ОГБУЗ «Валдгеймская ЦРБ» |
| 5 | Уборка территории, прилегающей к частным домам;-очистка участков наморожения нечистот, неорганизованных свалок; -скашивание травы на прилегающей территории; | Жильцы домовАдминистрация с/пДепутаты,Уличные комитеты | Постоянно  | Селезерцева Г.Б. |

с. Раздольное

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расположение объекта благоустройства | Исполнитель | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Санитарная очистка территории, прилегающей к зданию ФАП | ФАП | Постоянно  | Казакова С.И. |
| 2 | Санитарная очистка территории, прилегающей к Дому культуры | ДК | Постоянно  | Гаврилко О.П. |
| 3 | Санитарная очистка прилегающей территории;-скашивание травы на прилегающей территории; | Магазин «Удача» | Постоянно  | Самченко М.И. |
| 4 | -Санитарная очистка территории, прилегающей к частным домам;-очистка участков наморожениянечистот, неорганизованных свалок;-скашивание травы на прилегающей территории; | Жильцы домовАдминистрация с/пДепутаты,Уличные комитеты | Постоянно  | Селезерцева Г.Б. |