Информация по реализации Программы «Формирование современной городской среды» в селе Птичник в 2019 году.

 С целью реализации Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, принято постановлением администрации от 16.01.2018 года муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» (постановление администрации Птичнинского сельского поселение № 69 от 22.05.2019).

 21 мая 2019 года было проведено заседание Общественной комиссии на территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, где решением № 1 от 21.05.2019 вышеуказанной комиссии определено включить дворовую территорию по адресу: с. Птичник пер.Гаражный,4 в вышеуказанную программу. Благоустройство дворовой территории пер.Гаражный, дом 4 на общую сумму в размере **1428,8** тыс.рублей , в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, велось с учетом минимального перечня видов работ: асфальтирование подъездных путей, установка скамеек и урн, устройство бельевой площадки, освещение дворовой территории, а также планировка территории двора с целью обустройства стоянки автомобилей.

 30.07.2019 г. был заключен муниципальный контракт №**2к** с подрядчиком ООО «Биробиджанское дорожно-эксплуатационное управление» Петросян Э.А по выполнению работ по благоустройству домовой территории с. Птичник, пер. Гаражный, дом 4(подъездной путь) на сумму **948,8** тыс.рублей. Также 30.07.2019 г. заключен контракт №**1к** с ООО « Сантехник и Электрик» по благоустройству домовой территории (освещение дворовой территории, а также планировка территории двора с целью обустройства стоянки автомобилей) на сумму **480** тыс.рублей.

В ходе предварительной приемки исполнения контракта на 480 тыс.рублей были выявлены незначительные замечания. После устранения замечаний, работы приняты. Подрядчик (ООО « Сантехник и электрик») учел все замечания, окончательное устранение недостатков произведено до 23.10.2019 года.